УТВЕРЖДЕН

распоряжением Евразийского межправительственного совета

от                           20    г. №

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 – 2026 годы

| Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Планируемый результат (документ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на реализацию задач и приоритетов скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) |  |  |  |
| 1. Принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в сфере транспорта и реализация наилучших международных практик, в том числе содействие более полной реализации географических преимуществ Союза при осуществлении транзитных транспортно-экономических связей между Европой и Азией, анализ и согласованное внедрение передового зарубежного опыта |  |  |  |
| 1. Анализ внедрения международного передового опыта, реализация наилучших международных практик по приоритетным направлениям развития транспортной сферы, в том числе по реализации государствами-членами Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года, развитию смешанных и контейнерных перевозок, применению электронных документов, используемых в транспортной деятельности | 2024 – 2026 годы | государства-члены, Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) | информация государств-членов, аналитические материалы |
| 2. Интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транспортную систему |  |  |  |
| 2. Развитие и совершенствование права Союза и законодательства государств-членов в целях внедрения в Союзе электронных транспортных документов, включая: обеспечение в рамках Союза совместимости транспортных информационных систем и сервисов на основе применения международных стандартов; отказ от использования в сфере транспорта документов на бумажном носителе; переход к электронному обмену данными в сфере транспорта | 2024 – 2026 годы | Комиссия, государства-члены | акты органов Союза, нормативные правовые акты государств-членов |
| 3. Реализация пилотных (тестовых) проектов (в том числе в двустороннем формате) по внедрению электронных документов, используемых в транспортной деятельности | 2024 – 2026 годы | государства-члены, Комиссия | результаты испытаний, отчеты |
| 4. Определение перечня международных договоров в области транспорта, по которым возможна выработка скоординированных позиций в целях учета интересов государств-членов в международных организациях: |  |  |  |
| мониторинг участия государств-членов в международных договорах в области транспорта; | ежегодно | Комиссия, государства-члены | информация о результатах мониторинга, представляемая Совету руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов Евразийского экономического союза (далее – Совет руководителей) |
| проведение консультаций в целях формирования скоординированной позиции государств-членов в международных организациях | по мере необходимости | государства-члены, Комиссия | протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей, информация о результатах реализации Основных направлений международной деятельности Союза |
| 3. Повышение качества транспортных услуг |  |  |  |
| 5. Подготовка информации о динамике изменения показателей качества транспортных услуг в соответствии с индикаторами, определенными Рекомендацией Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2019 г. № 41 «О перечне индикаторов качества транспортных услуг в Евразийском экономическом союзе» | ежегодно | Комиссия, государства-члены | информация о результатах мониторинга для размещения на официальном сайте Союза |
| 6. Подготовка предложений по повышению эффективности оценки качества транспортных услуг в Союзе | 2024 год | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы, решение Совета руководителей |
| 4. Создание и развитие евразийских транспортных коридоров |  |  |  |
| 7. Подготовка доклада «О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств – членов Евразийского экономического союза в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс – один путь» (в соответствии с пунктом 7.4.1 Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12) | ежегодно | Комиссия, государства-члены | доклад для рассмотрения Евразийским межправительствен-ным советом |
| 8. Выработка согласованных позиций в рамках работы по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров, в том числе в рамках поэтапной реализации плана мероприятий, утвержденного распоряжением Евразийского межправительственного совета от 31 января 2020 г. № 4 | 2024 – 2026 годы | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций |
| 9. Актуализация перечня евразийских транспортных коридоров, утвержденного распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 октября 2021 г. № 175 (далее – перечень евразийских транспортных коридоров) | по мере необходимости | Комиссия, государства-члены | распоряжение Коллегии |
| 10. Формирование перечня «узких мест» транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг» и выработка предложений по их устранению | 2024 – 2026 годы | государства-члены, Комиссия | решение Совета руководителей |
| 5. Координация развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 11. Мониторинг реализации приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов в соответствии с перечнем приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов, одобренным распоряжением Евразийского межправительственного совета от 26 августа 2022 г. № 19 | 2024 – 2026 годы | Комиссия, государства-члены | информация о результатах мониторинга, протокольная запись заседания Коллегии Комиссии |
| 6. Развитие науки и инноваций в сфере транспорта |  |  |  |
| 12. Анализ внедрения новых (инновационных) технологий на транспорте (автомобильном, водном, воздушном и железнодорожном) | 2024 – 2026 годы | государства-члены, Комиссия | аналитические материалы, протоколы консультаций, решения консультативных органов и рабочих групп Комиссии |
| II. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере автомобильного транспорта |  |  |  |
| 13. Подготовка и принятие плана мероприятий, направленного на гармонизацию отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров | 2024 год | Комиссия, государства-члены | план мероприятий, акт органа Союза |
| 14. Подготовка и принятие плана мероприятий, направленного на гармонизацию отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на перевозку опасных грузов при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров | 2024 год | Комиссия, государства-члены | план мероприятий, акт органа Союза |
| 15. Подготовка и принятие концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств-членов в рамках Союза | 2024 год | Комиссия, государства-члены | акт органа Союза |
| 16. Подготовка предложений по разработке методологических основ и проектов нормативных правовых актов в части создания и обеспечения функционирования интеллектуальных транспортных систем государств-членов | 2024 – 2025 годы | государства-члены, Комиссия | протоколы консультаций |
| 17. Мониторинг реализации общего процесса «Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза» | 2024 – 2026 годы | Комиссия, государства-члены | информация о результатах мониторинга, представляемая Консультативному комитету по транспорту и инфраструктуре |
| 18. Подготовка предложений по совершенствованию общего процесса «Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза» | 2026 год | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы, протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии |
| 19. Мониторинг реализации Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств – членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры (в случае вступления Соглашения в силу) | 2024 – 2026 годы | Комиссия, государства-члены | информация о результатах мониторинга, представляемая Совету руководителей |
| 20. Мониторинг реализации Программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств – членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства – члена Евразийского экономического союза, на период с 2016 по 2025 годы, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13 | 2024 – 2026 годы | Комиссия, государства-члены | информация о результатах мониторинга, представляемая Совету руководителей, информация, представляемая Высшему Евразийскому экономическому совету |
| III. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере водного транспорта |  |  |  |
| 21. Разработка международного межведомственного договора о требованиях к минимальному составу экипажей судов, предусмотренного Соглашением о судоходстве от 1 февраля 2019 года (с учетом Протокола о внесении изменений в указанное Соглашение) | 2024 – 2025 годы | государства-члены, Комиссия | проект международного межведомственного договора |
| 22. Внесение изменений в Соглашение о судоходстве от 1 февраля 2019 года | 2024 – 2025 годы | государства-члены, Комиссия | Протокол о внесении изменений в Соглашение о судоходстве от 1 февраля 2019 года |
| 23. Обеспечение вступления в силу Соглашения о судоходстве от 1 февраля 2019 года | 2024 – 2025 годы | Республика Беларусь, Комиссия | нормативные правовые акты государств-членов, нота Министерства иностранных дел Республики Беларусь, ноты Комиссии |
| IV. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере воздушного транспорта |  |  |  |
| 24. Подготовка предложений по совершенствованию таможенной процедуры таможенного транзита при организации перевозок воздушным видом транспорта в рамках Союза | 2024 – 2025 годы | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии |
| 25. Проработка вопроса признания сертификата по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники | 2025 год | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей |
| 26. Проведение мониторинга реализации положений Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. № 22 «О согласованных подходах к планированию использования воздушного пространства и организации воздушного движения» | 2024 – 2026 годы | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей |
| 27. Проработка вопроса о целесообразности создания интегрированной информационной базы данных авиационных событий для систем управления безопасностью полетов государств-членов | 2024 год | Комиссия, государства-члены | протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей |
| 28. Создание интегрированной информационной базы данных авиационных событий для систем управления безопасностью полетов государств-членов (при необходимости) | 2025 – 2026 годы | Комиссия, государства-члены | акт органа Союза |
| V. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере железнодорожного транспорта |  |  |  |
| 29. Подготовка предложений по совершенствованию обмена информацией о загруженности железнодорожной инфраструктуры государств-членов | 2025 год | Комиссия, государства-члены | доклад, представляемый Совету руководителей |
| 30. Подготовка предложений по развитию перевозок грузов железнодорожным транспортом | 2024 – 2026 годы | государства-члены, Комиссия | протоколы консультаций |
| 31. Подготовка предложений об упрощении процедур, влияющих на перемещение в рамках Союза пассажиров – граждан государств-членов железнодорожным транспортом | 2025 год | Комиссия, государства-члены | рекомендация Комиссии |
| 32. Проведение анализа международного опыта организации скоростного (высокоскоростного) пассажирского сообщения | 2025 год | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы, протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии |
| 33. Выработка предложений по организации скоростного (высокоскоростного) пассажирского сообщения (с учетом национальных особенностей и экономической целесообразности) | 2026 год | Комиссия, государства-члены | рекомендация Комиссии |
| 34. Подготовка предложений по развитию евразийских туристических маршрутов с использованием железнодорожного транспорта государств-членов | 2026 год | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы, протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии |

___________________