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УТВЕРЖДЕН
Решением Высшего
Евразийского экономического совета
от                         2019 г. №         

ПЛАН
мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка 
Евразийского экономического союза

	Наименование мероприятия*
	Исполнители
	Орган, принимающий решение
	Срок реализации мероприятия

	1. Принятие правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (далее – Союз)
	Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия),
государства – члены Союза (далее – государства-члены) 
	Евразийский межправительственный совет (далее – Межправительственный совет)
	до 1 июля 2022 г.


	2. Принятие правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке Союза
	Комиссия,
государства-члены
	Межправительственный совет
	до 1 июля 2022 г.


	3. Принятие правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза
	Комиссия,
государства-члены
	Межправительственный совет
	до 1 июля 2022 г.
 

	4. Принятие правил информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке Союза
	Комиссия,
государства-члены
	Межправительственный совет
	до 1 июля 2023 г.

	5. Принятие положения о развитии межгосударственных электрических сетей 
	Комиссия,
государства-члены
	Совет Комиссии
	до 1 января 2026 г.


	6. Определение организации (организаций), осуществляющей организацию централизованной торговли электрической энергией по срочным контрактам на общем электроэнергетическом рынке Союза
	государства-члены,
Комиссия
	Совет Комиссии
	до 1 октября 2022 г.


	7. Определение организации, осуществляющей организацию централизованной торговли электрической энергией на сутки вперед на общем электроэнергетическом рынке Союза
	государства-члены,
Комиссия
	Совет Комиссии
	до 1 октября 2022 г.

	8. Утверждение формы договора (форм договоров) о присоединении, а также стандартных форм договоров и регламентов, предусмотренных актами, принимаемыми в соответствии 
с пунктами 5 – 8 Протокола об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года)
	государства-члены,
Комиссия
	Совет Комиссии
	до 1 января 2024 г.


	9. Принятие порядка мониторинга функционирования общего электроэнергетического рынка Союза

	Комиссия,
государства-члены
	Совет Комиссии
	до 1 января 2026 г.

	[bookmark: _GoBack]10. Принятие решения о выполнении государствами-членами определенных правом Союза условий для участия в торговле электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на добровольной и конкурентной основе всех субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков государств-членов, а также о готовности государства-члена к торговле электрической энергией всех субъектов внутреннего оптового электроэнергетического рынка на общем электроэнергетическом рынке Союза

	Коллегия Комиссии,
государства-члены

	Совет Комиссии


	до 1 октября 2024 г.


	11. Принятие решения о создании условий для участия на добровольной и конкурентной основе всех субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков государств-членов в общем электроэнергетическом рынке Союза 
(со сроком вступления в силу не ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования)
	Комиссия, 
государства-члены
	Совет Комиссии
	до 1 января 2025 г., но не ранее даты вступления в силу международного договора о формировании общего рынка газа Союза, а также актов органов Союза, необходимых для обеспечения функционирования общего рынка газа Союза

	12. Принятие методических указаний по определению цен (тарифов) на услуги инфраструктурных организаций общего электроэнергетического рынка Союза, не являющихся субъектами естественных монополий 

	государство-член,
на территории которого зарегистрирована соответствующая инфраструктурная организация
	уполномоченный орган государства-члена, на территории которого зарегистрирована соответствующая инфраструктурная организация
	до 1 января 2024 г.


	13. Проведение тестовых испытаний функционирования технологической основы общего электроэнергетического рынка Союза

	государства-члены,
Комиссия
	
	периодически, с даты принятия регламентов, указанных в пункте 8 настоящего плана, до даты вступления в силу актов, указанных в пунктах 1 – 4 настоящего плана

	_____________
	
	
	

	* Наименование документа может быть уточнено в ходе его разработки.
	

	
	
	
	

	_____________



