УТВЕРЖДЕН

Решением Высшего
Евразийского экономического совета

от                         2019 г. №

План
мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка 
Евразийского экономического союза

| Наименование мероприятия* |  | Исполнители | Орган, принимающий решение | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Принятие правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (далее – Союз) |  | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Союза (далее – государства-члены) | Евразийский межправительственный совет (далее – Межправительственный совет) | до 1 июля 2022 г. |
| - 2. Принятие правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке Союза |  | Комиссия, государства-члены | Межправительственный совет | до 1 июля 2022 г. |
| - 3. Принятие правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза |  | Комиссия, государства-члены | Межправительственный совет | до 1 июля 2022 г. |
| - 4. Принятие правил информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке Союза |  | Комиссия, государства-члены | Межправительственный совет | до 1 июля 2023 г. |
| - 5. Принятие положения о развитии межгосударственных электрических сетей |  | Комиссия, государства-члены | Совет Комиссии | до 1 января 2026 г. |
| - 6. Определение организации (организаций), осуществляющей организацию централизованной торговли электрической энергией по срочным контрактам на общем электроэнергетическом рынке Союза |  | государства-члены, Комиссия | Совет Комиссии | до 1 октября 2022 г. |
| - 7. Определение организации, осуществляющей организацию централизованной торговли электрической энергией на сутки вперед на общем электроэнергетическом рынке Союза |  | государства-члены, Комиссия | Совет Комиссии | до 1 октября 2022 г. |
| - 8. Утверждение формы договора (форм договоров) о присоединении, а также стандартных форм договоров и регламентов, предусмотренных актами, принимаемыми в соответствии с пунктами 5 – 8 Протокола об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) |  | государства-члены, Комиссия | Совет Комиссии | до 1 января 2024 г. |
| - 9. Принятие порядка мониторинга функционирования общего электроэнергетического рынка Союза |  | Комиссия, государства-члены | Совет Комиссии | до 1 января 2026 г. |
| - 10. Принятие решения о выполнении государствами-членами определенных правом Союза условий для участия в торговле электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на добровольной и конкурентной основе всех субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков государств-членов, а также о готовности государства-члена к торговле электрической энергией всех субъектов внутреннего оптового электроэнергетического рынка на общем электроэнергетическом рынке Союза |  | Коллегия Комиссии, государства-члены | Совет Комиссии | до 1 октября 2024 г. |
| - 11. Принятие решения о создании условий для участия на добровольной и конкурентной основе всех субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков государств-членов в общем электроэнергетическом рынке Союза (со сроком вступления в силу не ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) |  | Комиссия, государства-члены | Совет Комиссии | до 1 января 2025 г., но не ранее даты вступления в силу международного договора о формировании общего рынка газа Союза, а также актов органов Союза, необходимых для обеспечения функционирования общего рынка газа Союза |
| - 12. Принятие методических указаний по определению цен (тарифов) на услуги инфраструктурных организаций общего электроэнергетического рынка Союза, не являющихся субъектами естественных монополий |  | государство-член, на территории которого зарегистрирована соответствующая инфраструктурная организация | уполномоченный орган государства-члена, на территории которого зарегистрирована соответствующая инфраструктурная организация | до 1 января 2024 г. |
| - 13. Проведение тестовых испытаний функционирования технологической основы общего электроэнергетического рынка Союза |  | государства-члены, Комиссия |  | периодически, с даты принятия регламентов, указанных в пункте 8 настоящего плана, до даты вступления в силу актов, указанных в пунктах 1 – 4 настоящего плана |
| - _____________ |  |  |  |  |
| - * Наименование документа может быть уточнено в ходе его разработки. |  |  |  |  |
| - _____________ |  |  |  |  |